**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 28.02.2019 г. № 16

с. Подгорное

Об утверждении отчета о ходе

реализации муниципальной программы

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории

Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы»,

утвержденной постановлением от 24.12.2013 г. № 85

(в редакции № 55 от 24.10.2014 г.,

№9 от 16.02.2015г.,№39 от 07.07.2015г., №62 от 21.10 2015г,

№70 от 28.12.2015г., №4 от 25.01.2016г., №45 от 26.04.2016г.,

№81 от 15.07.2016г, №107 от 28.12.2016, №4 от 16.02.2017 г,

№27 от 15.06.2017г, №33 от 14. 07.2017, №40 от 13.10.2017,

№66 от 29.12.2017, №7 от 12.02.2018, №39 от 26.06.2018,

№51 от 15.10.2018, №63 от 24.12.2018, №67 от 29.12.2018,

№12 от 28.02.2019)

В соответствии с постановлением администрации Подгоренского сельского поселения №59 от 11.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», администрация Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы» согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Подгоренского сельского поселения.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Подгоренского**

**сельского поселения А.С.Разборский**

Приложение № 1

к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения от 28.02.2019 г. № 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета на реализацию муниципальной программы Подгоренского сельского поселения**  **Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2019 года** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы | всего |  |  |  |  | | 7470,5 | 5171,9 | 5171,9 |
| в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | | 7470,5 | 5171,9 | 5171,9 |
| Администрация Подгоренского сельского поселения |  |  |  |  | | 7470,5 | 5171,9 | 5171,9 |
| Мероприятие 1.1 | Обустройство сквера на территории села Подгорное | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914 | 0412 | 01 1 01 9852 | 200 | | 58,3 | 58,2 | 58,2 |
| Мероприятие 2.2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Новокриушанского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914  914 | 0409  0409 | 01 1 02 9129  01 1 02 S885 | 200  200 | 1017,7  2049,4 | | 970,4  2049,4 | 970,4  2049,4 |
| Мероприятие 3.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов Подгоренского сельского поселения | Администрация Подгоренского  сельского поселения | 914 | 0501 | 01 3 02 9601 | 200 | 28,9 | | 28,8 | 28,8 |
| Мероприятие 3.2 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Подгоренского  сельского поселения | 914  914  914  914 | 0503  0503  0503  0503 | 01 3 01 9867  01 3 01 S867  01 3 01 S867  01 3 01 S867 | 200  200  200  200 | 600,5  850,0  26,1  392,8 | | 600,5  850,0  26,1  392,8 | 600,5  850,0  26,1  392,8 |
| Мероприятие 3.3 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Подгоренского  сельского поселения | 914 | 0503 | 01 3 01 9869 | 200 | 10,1 | | 10,1 | 10,1 |
| Мероприятие 3.4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Подгоренского  сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 05 9873 | 200 | 2436,7 | | 185,6 | 185,6 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения

от 28.02.2019 г. №16

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на 01.01.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период,  тыс.руб. | | | Результаты реализации мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 7470,5 | 7470,5 | 5171,9 | 7470,5 | 5171,9 | нет |
|  | Мероприятие 1.1 | Обустройство сквера на территории села Подгорное | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 58,3 | 58,3 | 58,2 | 58,3 | 58,2 | нет |
|  | Мероприятие 2.2 | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, мостов и мостовых переходов местного значения, устройство тротуаров на территории Подгоренского сельского поселения. Осуществление дорожной деятельности | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 3067,1 | 3067,1 | 3019,8 | 3067,1 | 3019,8 | нет |
|  | Мероприятие № 3.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов Подгоренского сельского поселения | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 28,9 | 28,9 | 28,8 | 28,9 | 28,8 | нет |
|  | Мероприятие № 3.2 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 1869,4 | 1869,4 | 1869,4 | 1869,4 | 1869,4 | нет |
|  | Мероприятие № 3.3 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | нет |
|  | Мероприятие № 3.4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 2436,7 | 2436,7 | 185,6 | 2436,7 | 185,6 | нет |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения  от 28.02.2019 г. №16 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014 - 2021 годы»**

**по состоянию на 01.01.2019года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, Основного мероприятия | Отчетный год | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры территории Манинского сельского поселения на 2014-2021г» | Да/нет | да | да | да |  |
| 2 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | Единиц на 1000 чел населения | 1,75 | 1,75 | 1,5 | 4 места массового отдыха, 2 пляжа  4:197\*1000=2  2:1997\*1000=1  (2+1,0):2=1,5 |
| 3 | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности | Да/нет | да | да | да |  |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | 2,8 | 7,2 | 7,2 | Протяженность дорог -28500  В 2018 году был проложен асфальт 860 м и 857 м была произведена отсыпка щебнем. |
| 5 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | 34,2 | 49,7 | 49,7 | Кол-во фонарей -177 Общая протяженность улиц-28,5 км  2017 год факт: 122х80/28500\*100=34,2%  2018 год план 177х80/28500\*100=49,7%  2018 год факт 177х80/28500\*100=49,7% |
| 6 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения | руб | 14,5 | 20 | 26 | 2017 год 29500/2036=14,5  2018 год план 40000/1997=20,0  2018 год факт 52000/1997=26,0 |
| 7 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | шт | 122 | 177 | 177 |  | |
| 8 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Да/нет | да | да | да |  |